Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu .................................... 2015 r. pomiędzy :

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu, ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy, pod numerem                      KRS 0000102352

Wysokość kapitału zakładowego ……………………………………… PLN

NIP 559-000-49-92, Regon 090522228,

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Andrzeja Kozłowskiego

a Firmą ..................................................................................................................................... tel./fax: .... ..............., ......................, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w .................. pod nr .................,

Kapitał zakładowy w wysokości ……………..,

NIP ……………….., Regon ...........................,

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

..............................................................................

§ 1

- Przedmiotem umowy są prace budowlane obejmujące remont pomieszczeń kraty                        i piaskownika oraz pompowni w Przepompowni Centralnej przy ul. Parowej                  w Świeciu.

- Szczegółowy zakres prac jest określony w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- oferta Wykonawcy,

- zaproszenie do składania ofert.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową                             w terminie: do dnia ……………… (nie później niż do dnia 30.09.2015 r.).

5. Za datę ukończenia przedmiotu umowy uważa się datę odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, tj. dzień w którym Zamawiający potwierdzi całkowite wykonanie prac budowlanych poprzez podpisanie protokołu końcowego odbioru robót.

6. Po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu robót oraz demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego.

§ 2

1. Wykonawca wykona roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi normami.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

3. Zamawiający dokona wprowadzenia i przekazania terenu budowy na podstawie protokołu przekazania placu budowy najpóźniej w terminie …… dni od podpisania umowy.

4. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie ustalonym przez Strony umowy, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

5.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie placu budowy,

2) przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy,

3) zapłata za wykonane i odebrane roboty.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) przyjęcie placu budowy od Zamawiającego,

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

3) oznaczenie na koszt własny terenu budowy i innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub zabezpieczające,

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

5)  utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

6) Wykonawca zobowiązany jest odwozić odpady na składowisko odpadów komunalnych w Sulnówku na własny koszt. W trakcie realizacji na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w miejscu wskazanym wyżej,

7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych                 i dowiezionych przez Wykonawcę we własnym zakresie,

8) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną,

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź jakiejkolwiek części majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wymienienie na nowy na własny koszt,

10) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty jego przejęcia do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

11) natychmiastowe wykonanie prac w przypadku konieczności usunięcia awarii lub zapobieżenia rozprzestrzeniania się skutków tej awarii lub zagrożenia dla ludzi lub mienia,

12) zapewnić (przez cały okres prowadzenia robót) nieprzerwana pracę Przepompowni Centralnej przy ul. Parowej,

13) na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast przystąpić do wykonywania robót,

14) zgłaszanie do odbioru prac zanikowych oraz zakrywanych. Brak zgłoszenia lub zgłoszenie uniemożliwiające dokonanie odbioru tych prac może spowodować konieczność dokonania odkrywek na koszt i ryzyko, bez możliwości przedłużenia terminu zakończenia realizacji prac.

§ 3

1.  Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa                 w ust. 2.

§ 4

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia w kwocie brutto ............ zł (słownie: …………………........../100)

w tym wynagrodzenie netto w wysokości ……………………….. zł

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ……………………….. zł

2. Wynagrodzenie którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota umowna zawiera w szczególności: opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy oraz wszystkimi innymi robotami koniecznymi do prawidłowego zrealizowania umowy wraz z odtworzeniem wszystkich nawierzchni, które uległy w trakcie robót budowlanych usunięciu i/lub zniszczeniu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót budowlanych, odtworzeniu zieleni, nasadzeniach, uzupełnieniu warstw gruntowych trawników itp. zgodnie zasadami sztuki budowlanej.

4. Podstawą płatności za zrealizowanie robót będących przedmiotem umowy będzie zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT, prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wpływu) prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

6. Wykonawca wystawi fakturę na płatnika, którym jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie, posiadający NIP 559-000-49-92.

§ 5

1. Odbiór robót będzie jednorazowy po wykonaniu całości zadania.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy odpowiedni termin na ich usunięcie.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, to:

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Roboty prowadził będzie kierownik budowy ...........

§ 6

1. Strony ustalają, że na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy materiałów w okresie ……………… lat od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

2. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę (na własny koszt) wad ujawnionych przy eksploatacji obiektu będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia oraz zgłosi wykonane roboty do odbioru w ciągu                  3 dni.

3. W przypadku, gdy producent materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy udziela na te materiały gwarancji dłuższej niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, okres gwarancji Wykonawcy ulega przedłużeniu na taki sam okres jaki udziela producent materiału.

4. Za zgodą Wykonawcy, Zamawiający może dokonać usunięcia wad w zastępstwie Wykonawcy i obciążyć go kosztami.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania jego zgody.

6. W przypadku, gdy zaistniała wada zagraża życiu, zdrowiu bądź mieniu znacznej wartości to Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody.

§ 7

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w realizacji umowy w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% całkowitego wynagrodzenia;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                     i rękojmi w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% całkowitego wynagrodzenia;

3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę                      od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

4. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

5. W przypadku, gdy zwłoka w przystąpieniu do rozpoczęcia robót przekroczy 10 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz zlecić prace innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania pozostałych zobowiązań umownych, z zastrzeżeniem powyższego.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną na czas obowiązywania umowy polisę ubezpieczeniową.

5. Zamawiający nie pokrywa kosztów:

1) ubezpieczenia placu budowy,

2) zabezpieczenia robót pod względem BHP,

3) wyłączenia mediów,

4) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez swojej pisemnej zgody.

7. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca i Zamawiający będą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc.

§ 9

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej Umowy Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. Postępowanie ugodowe nie może trwać dłużej niż jeden miesiąc, licząc od dnia zgłoszenia.

2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1, Strony mogą wystąpić na drogę sądową. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy lub jej załączników wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Dla celów niniejszej umowy wszelkie zawiadomienia, wezwania i inne informacje, które są wymagane lub przewidziane przez nią, będą doręczane na adres podany w komparycji Umowy. Do czasu doręczenia poinformowania o zmianie tych danych doręczenie uważane jest za skuteczne na adres dotychczasowy.

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający 	Wykonawca

Załączniki:

– oferta Wykonawcy,

- zaproszenie do składania ofert.